Cotización y planeación del Proyecto Emocheck

Cliente: Proyecto de fortalecimiento psicosocial y bienestar laboral
Proveedor: Cristian José Rojas Camargo, C.C: 1075292145
Fecha: 02 de enero de 2026

Resumen Ejecutivo

Esta propuesta presenta el desarrollo integral de una solución tecnológica compuesta por una única aplicación web modular y escalable, orientada a trabajadores, líderes y administradores, que permite realizar evaluaciones emocionales y de fatiga cognitiva, visualizar resultados, generar recomendaciones y acceder a dashboards y reportes estratégicos.

- Plataforma web (Angular 21): para líderes y administradores, con dashboards, alertas, reportes y comparativos.

- Backend robusto (C# / .NET 8, arquitectura hexagonal): centraliza la lógica de negocio, el procesamiento de resultados y la integración con herramientas externas.

- Base de datos SQL Server, normalizada y segura, con soporte para anonimización, trazabilidad y reporting avanzado.

Nota: El cliente asume los costos de infraestructura (hosting, dominio, nube, licencias). Esta cotización contempla exclusivamente el desarrollo, configuración e integración técnica.

Alcance General del Proyecto (Descripción Técnica)

1.1 Plataforma Web (Angular 21 standalone) – Para Líderes y Administradores

- Registro, login y consentimiento informado
- Cuestionarios de tamizaje y emociones
- Módulo de fatiga cognitiva
- Panel de resultados individuales (semaforizado)
- Recomendaciones personalizadas
- Dashboards visuales e interactivos (gráficos, filtros)
- Comparativos por áreas, tendencias y alertas semaforizadas
- Exportación de reportes (PDF, Excel)
- Integración con Power BI / Tableau
- Gestión de usuarios, roles y accesos
- Seguridad (JWT, almacenamiento seguro, acceso controlado)

1.2 Backend (C# / .NET 8 – Arquitectura Hexagonal)

- API RESTful con separación de capas: Dominio, Aplicación, Infraestructura

- Autenticación y autorización (JWT + Refresh Tokens)

- Lógica de negocio para cuestionarios, recomendaciones y alertas

- Consentimiento informado digital y gestión de datos sensibles

- Integración con herramientas externas (SG-SST, HR Tech, Power BI/Tableau)

- Pruebas unitarias, logging estructurado, documentación con Swagger

1.3 Base de Datos (SQL Server)

- Modelo relacional normalizado

- Tablas específicas para usuarios, evaluaciones, resultados, configuraciones

- Plan de anonimización y seudonimización

- Vistas y procedimientos almacenados para dashboards y reportes

- Seguridad en reposo y en tránsito

- Soporte para reporting en Power BI / Tableau

Fases del Proyecto y Cronograma Estimado

|  | Objetivo | Tiempo estimado | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Preparación + Backend inicial | Ene 2 – Ene 16 | Arquitectura, BD inicial, API base (usuarios, login) |
| Sprint 2 | Backend completo | Ene 17 – Ene 31 | API evaluaciones/resultados, auth JWT, consentimiento digital, pruebas unitarias |
| Sprint 3 | Frontend Trabajadores | Feb 1 – Feb 15 | Login, cuestionarios, panel semaforizado, recomendaciones, exportación PDF |
| Sprint 4 | Frontend Administradores | Feb 16 – Mar 2 | Dashboards, comparativos, roles, exportación PDF/Excel, integración Power BI/Tableau |
| Sprint 5 | Integración y Entrega | Mar 3 – Mar 17 | Conexión completa, seguridad, pruebas de carga, documentación, capacitación, despliegue productivo |

Estimación de Costos

|  | Costo estimado (Pesos Colombianos). |
| --- | --- |
| Sprint 1 – Preparación + Backend inicial | $5.000.000. |
| Sprint 2 – Backend completo | $5.000.000 |
| Sprint 3 – Frontend Trabajadores | $5.000.000 |
| Sprint 4 – Frontend Administradores | $5.000.000 |
| Sprint 3 – Integración y Entrega | $5.000.000 |
| Total estimado | $25.000.000 |

Notas:

- Los valores incluyen desarrollo, pruebas, documentación, acompañamiento técnico.

- La variación depende del alcance exacto que se confirme en el análisis detallado inicial (sprint 0).

- No incluye licencias, infraestructura, ni herramientas externas de visualización (asumidas por el cliente).

Seguridad y Cumplimiento Legal

- Cumplimiento con la Ley 1581 de 2012, GDPR, y principios de ISO 27001

- Consentimiento informado digital, gestión de derechos ARCO

- Encriptación de datos sensibles (AES), contraseñas (Bcrypt)

- JWT con renovación (refresh tokens)

- Accesos con control por roles y trazabilidad de acciones

Soporte, Mantenimiento y Capacitación

| Servicio | Detalles | Costo |
| --- | --- | --- |
| Soporte Técnico Inicial | 3 meses incluido posterior a entrega final | Incluido |
| Mantenimiento Evolutivo | Nuevas funciones, mejoras, integraciones. | No Incluido |
| Capacitación / Manuales | Capacitación virtual y documentación técnica. | Incluido |

Consideraciones Técnicas

- Metodología: Agile – Scrum con sprints de 2 semanas

- Gestión: Jira / Notion / Trello (según preferencia del cliente)

- Control de versiones: GitHub / Azure DevOps

- CI/CD: GitHub Actions o pipelines personalizados (si aplica)

- Entregables por fase: versión funcional + código fuente + documentación

- Pruebas: unitarias, funcionales, de integración y de rendimiento

Siguientes Pasos

- Aprobación de esta propuesta y estimación.

- Firma de contrato o acuerdo marco.

- Definición de requerimientos funcionales y técnicos (sprint 0).

- Inicio de desarrollo fase 1.

Contacto

Cristian José Rojas Camargo
Arquitecto Desarrollador Senior – .NET / Flutter / Angular
Correo: cristianjoseroj @gmail.com
Teléfono: 3244563035